**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР №**

**на выполнение работ по замене силовой и осветительной электропроводки здания**

**Центральная заправочная станция**

**Идентификационный код закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Петропавловск-Камчатский «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Журавлёва Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**[наименование победителя, с которым заключается договор]**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Исполнителя заключать настоящий Договор], вместе именуемые «Стороны», а индивидуально - «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения \_\_\_\_\_\_\_\_, согласно протокола \_\_\_\_\_\_\_ от 00.00.2017 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями и условиями Договора **выполнить работы по замене силовой и осветительной электропроводки здания Центральная заправочная станция** (далее – работы).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с настоящим Договором, с Техническим заданием (Приложение № 1), сметной документацией (Приложение № 2) и в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со дня следующего за днем подписания договора.

Окончание работ: до 30 августа 2017 года.

1.4. Место выполнения работ: Камчатский край, Олюторский район, п. Корф, филиал «Аэропорт Тиличики».

1. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора в соответствии со сметой (Приложение № 2) составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) *рублей 00 копеек***, включая (без) НДС, включая НДФЛ.

В случае если Поставщиком по данному договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена договора), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Подрядчиком является рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования договора – собственные средства Заказчика.

2.4. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

2.6. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

2.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня следующего за днем подписания Сторонами Актов выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и исполнительной документации после выставления Подрядчиком счета, счет-фактуры.

1. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

3.1. Порядок выполнения работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и сметной документацией (Приложение № 2 к Договору).

3.2. Прием выполненных работ осуществляется Заказчиком на соответствие требованиям, установленным в Договоре, по объему и качеству.

3.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет счет, счет-фактуру, акт выполненных работ (форма КС-2); справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением к нему исполнительной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в двух экземплярах.

3.4. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке выполненных работ в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия этих работ условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

3.5. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.6. Заказчик в течение 10-ти рабочих дней после получения от Подрядчика документов в соответствии с п. 3.3. настоящего договора производит приемку выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 или мотивированный отказ.

3.7. В случае несоответствия результата работ Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и отказа подписать акт выполненных работ стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены в течение 10-ти дней после получения акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

3.5. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом выполнения работ.

3.6. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет \_\_\_\_\_\_ месяц\_\_\_ со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

3.7. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, паспорта качества, подтверждающие качество поставляемого оборудования и материалов.

3.8. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.9. Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения о выполнении всех своих обязательств, предусмотренных Договором, производит приемку объекта.

### Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Подрядчиком работ по Договору.

4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

4.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Договором.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора.

4.2.3. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.

4.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Предоставить до заключения договора сметную документацию (*локальный сметный расчет)* Приложение № 2*.*

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), сметной документацией (Приложение № 2) и условиями Договора и передать Объект по Акту сдачи-приемки.

4.4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии техническим заданием (Приложение № 1) и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.4. Своими силами и за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от технического задания (Приложение № 1).

4.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работ.

4.4.6. Поставить на объект Заказчика до начала выполнения работ все предусмотренные Договором и необходимые для ремонта материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.4.7. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Договором, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.8. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.9. Обеспечить соблюдение всеми участниками работ требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, поддержание и соблюдение на Объекте и прилегающей территории санитарных правил.

4.4.10. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на Объекте и информировать об этом Заказчика.

4.4.11. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.12. Учитывая режимный характер объекта, Исполнитель должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с копией паспорта (гражданина РФ) и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

4.4.13. В случае порчи внутренней отделки помещений, материалов, оборудования и другого имущества Заказчика, Подрядчик восстанавливает и оплачивает их за свой счет.

4.4.14. Подрядчик несет финансовую ответственность за нанесение ущерба по своей вине третьим лицам. В случае нанесения такого ущерба Подрядчик обязан возместить его пострадавшей стороне.

4.4.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

### Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц субподрядчиков.

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Обеспечение исполнения Договора**
   1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как оказание услуг надлежащего качества, соблюдения сроков оказания услуг, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.
   2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
   3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
   4. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 28 026 рублей 65 копеек.
   5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в п. 6.4.
   6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц.
   7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
   8. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
   9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.
   10. Действие пункта 6.9. не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
   11. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 6.9. Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
   12. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Договора, на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, после завершения оказания услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика о возврате обеспечения исполнения Договора.
   13. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства Подрядчиком во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.
   14. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
   15. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.
2. **Ответственность сторон**
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
   3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
   4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик (исполнитель, поставщик) вправе взыскать с заказчика штраф в размере 2,5 % от цены настоящего договора.
   5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
   6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц – В) х С (где Ц – цена договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С – размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

* 1. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 10 % от цены настоящего договора.
  2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
  3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать в качестве неустойки (пени, штрафа) денежные средства, перечисленные в счет обеспечения исполнения Договора. В случае недостаточности денежных средств, перечисленных в счет обеспечения исполнения договора, для покрытия сумм неустойки (пени, штрафа) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате неустойки (пени, штрафа). В случае отказа Подрядчика от добровольного погашения сумм неустойки (пени, штрафа) Заказчик вправе удержать данные средства из суммы, подлежащей оплате по Договору.
  4. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
  5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
  6. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 7.5. договора.
  7. Уплата неустойки, штрафа, пени, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

1. **Действие обстоятельств непреодолимой силы**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.
   2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 5 дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
   3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 8.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
2. **Антикоррупционная оговорка**
   1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

* 1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана согласиться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства или международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

1. **Порядок разрешения споров**
   1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
   2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 календарных дней со дня их получения, если настоящим договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
   3. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Камчатского края.
2. **Порядок расторжения договора**
   1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
   2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.
   3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
   4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
   5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
   6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
   7. Информация о Подрядчике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных Подрядчиков (подрядчиков, исполнителей).
   8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
   9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
   10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
   11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
   12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
3. **Прочие условия**
   1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по договору.
   2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
   3. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
   4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   5. Неотъемлемой частью настоящего договора является следующие приложения:

Приложение № 1 «Техническое задание», Приложение № 2 «Сметная документация».

1. **Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  **ФКП «Аэропорты Камчатки»**  Юридический адрес: 684005, Камчатский кр.,  г. Елизово, ул. Звездная, д. 1  Почтовый адрес: 684001, Камчатский кр.,  г. Елизово-1, а/я 1  Тел. 8 (4152) 218-500, 218-510  e-mail: [priem@airkam.ru](mailto:priem@airkam.ru)  ИНН: 4105038601 КПП: 410501001  БИК 043002711  Р/счет 405 028 100 000 000 05 381  Банк: ПАО «Камчаткомагропромбанк»  К/счет 301 018 103 000 000 00 711  Реквизиты лицевого счета получателя  бюджетных средств:  БИК 043002001  Р/счет 405 018 109 000 010 00 001  Отделение Петропавловск-Камчатский  г. Петропавловск-Камчатский  Получатель: УФК по Камчатскому краю  (Федеральное казенное предприятие  «Аэропорты Камчатки»  Лицевой счет 41386023950)  **Генеральный директор**  **ФКП «Аэропорты Камчатки»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_А.Ю. Журавлёв/**  **м.п.** | ПОДРЯДЧИК  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |

**Приложение № 1**

**к Договору №\_\_\_\_**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2017г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по замене силовой и осветительной электропроводки здания**

**Центральная заправочная станция в аэропорту Тиличики**

Товарные знаки и марки материалов, указанные в техническом задании и сметных расчетах, не являются требованиями к используемому товару и приведены в целях расчета (обоснования) начальной (максимальной) цены контракта. Любое указание на товарные знаки в локальных сметах следует читать в сопровождении слов ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ.

Подрядчик имеет право предоставить смету на весь комплекс работ. Определить сметную стоимость базисно - индексным методом с применением государственных сметных нормативов, утвержденных приказами Минстроя Российской Федерации. В сметной стоимости учесть весь комплекс работ, отраженный в настоящем Техническом задании.